План тестирования
Test Plan Identifier (Идентификатор тест плана)

ООО “Прогресс” Тест план стартовой страницы сайта “ Собаседник”, версия 1.0
 2023 год
References (Ссылки)

дата	Версия	описание	автор
08.04.2023	1.0	составление тест плана стартовой страницы сайта “Собаседник”	Александра Манжос

Introduction (Введение)
Наша компания ООО “Прогресс” специализируется на функциональном тестировании веб сайта “Собаседник”. Сайт предназначен для любителей говорящих животных. . Будет проведено тестирование функциональное и UI тестирование.

Test Items/Объекты тестирования
1. форма “О нас”
2. форма “Блок Джессии”
3. магазин
4. советы
5. статьи
6. проверь свой уровень
7. личный кабинет
8. функционал заказа услуг
9. Галерея котяток
10. Форма заказа корма
11. Зоотовары
12. Корзина заказа
13. ЛК
14. Функционал заказа услуг

      5. Software Risk Issues/Проблемы и риски
1. форс -мажор
2. неверная оценка времени
3. временное отсутствие заказчика
4. прекращение финансирования
5. техногенные катастрофы
6. частые изменения к требованиям
7. критичные баги
     6. Features to be Tested/Функции, которые нужно протестировать
1. функция авторизация регистрации в лк
2. функции оплаты
3. функционал корзины
4. поиск
5. фильтры
6. сравнения выбранных товаров
7. функция заполнения галереи
8. форма обратной связи
       Планируемое время тестирования 1 месяц

     7. Features not to be Tested/Функции, которые НЕ нужно тестировать
1. работа с базой данной
2. локализация
3. рекламная интеграция

     8. Approach/Подходы
1. смоки
2. Ui/UX
3. исследовательское тестирование (ad hoc)
4. функциональное
5. интеграционное (оплата)

     9. Item Pass/Fail Criteria/Критерии прохождения тестов для объектов тестирования
      Критерии начала тестирования
      1)готовность требований
       2)готовность тестовой площадки
       3)готовность ПО
      Критерии окончания тестирования
1. время
2. бюджет
3. все кейс тесты пройдены
4. найденные баги исправлены и проверены
5. отчет по тестированию

    10. Suspensions Criteria and Resumption Requirements/Критерии остановки и требования для возобновления тестирования
1. Наличие / отсутствие блокеров ( блок багов)
2. отсутствие /порча оборудования и неисправность
3. изменение ТЗ
4. критические баги

   11. Test Deliverables/Результаты тестирования
1. количество завершенных тестов 99%
2. метрики ( количество критических багов, количество минорных / мажорных багов)
3. затраченное время (норма часы)
4. схемы
5. документация
6. количество заведенных фичей

   12. Remaining Test Tasks/Оставшиеся задачи тестирования

1. интеграция при запасе времени 30 %
2. мобилки на базах андроид и аос
    13. Environmental Needs/Требования среды
1. Мобильные платформы: Андроид Айос
2. Браузеры: Хром Сафари Опера Яндекс
3. ОС Win|Unix
4. Тестовая среда
5. Наличие оплаченное версии TestRail
6. Наличие платной версии Браузерстек
Браузеры	Mozilla Firefox, Chrome, Safari последних версий.
Операционные системы:	Windows 11, MacOS.
Разрешение экрана:	1366х768; 1280х800; 1280х1024; 1680х1050;1920х1080.
Отображение на дисплеях мобильных устройств с	480х800; 640x960; 768x1280; 1024x768; 1366x768.

  14. Staffing and Training Needs/Требования по части кадров и их обучения
Количество / кадров	Уровень кадров	Что тестируем?	Врмя /h	оплата	SkillUp (повышение уровня)
1	Senior	тест-план	8	1000 /	Курсы ДОП
1	Junior	BE/FE	50	500 р/ч	Консультации с сеньером

15.Responsibilities/Распределение обязанностей
ФИО	Уровень	Область тестирования
Иванов А.В.	Senior	Mobile iOS
Манжос А.Ю.	Junior	FE главная страница

  16. Schedule/Расписание

Задача	Время/ч	Дата начала	Дата окончания
Составление тест плана	4	11.04.2023	12.04.2023
Тестирование требований	8	11.04.2023	14.04.2023
Написание тест кейсов	20	14.04.2023	24.04.2023
Тестирование FE	46	14.04.2023	05.05.2023

   17. Planning Risks and Contingencies/Планирование рисков и непредвиденных обстоятельств
     1) Графики отпусков
2) Больничные
3) Национальные праздники
4) 10% непригодность оборудования
  18.Approvals/Утверждение

Утверждено:
ПМ Иванов ИИ       23,06
TL Петров ПП         23,06
Аналитик  Сергеев СС     28,07
Заказчик    Котичкин КК
Автор Тест плана Команда котиков

  19. Glossary/Глоссарий
SP -  стори поинт, условное время на разработку
BE - бэккенд
API -
UI/UX
Тест-кейс ….